**Утверждено:**

Директор обособленного подразделения г. Киселевск

*(должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семикопенко М.В  *подпись)*

22.08.2025 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Вид работ:**

**Выполнение комплекса работ по устройству потолочной системы CLIP-IN на объекте строительства «Поликлиника ГБУЗ "Киселевская городская больница" г. Киселевск МКР Красный камень, Проезд западный в соответствии проектным решениям 6982-АР.1-чистые помещения.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Место выполнения работ, оказания услуг** | |
| Объект | Поликлиника ГБУЗ "Киселевская городская больница" г. Киселевск МКР Красный камень. |
| Адрес | г. Киселевск МКР Красный камень. Проезд Западный 5/1 |
| **2. Срок выполнения работ, оказания услуг** | |
| Начало выполнения работ: 01.02.2026  Окончание выполнения работ: 20.04.2026 | |
| **3. Начальная (максимальная) цена** | |
| Не установлена | |
| **4. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Условия оплаты | Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. |
| Размер аванса | По согласованию сторон |
| Обязательство открыть казначейский счет | N90000105621QTW0003920017 |
| Процент генерального подрядчика | Не менее 10% |
| Процент гарантийного удержания | 5% |
| Условия предоставления гарантийного удержания | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет |
| Условия возврата гарантийного удержания | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию |
| **5. Условия расчета договорной цены** | |
| Ссылка на ПД | https://document-link.sarex.io/6244c130-834d-426e-85e3-bc294be93485  Ссылка на проект 6982-АР.1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | <https://document-link.sarex.io/5ab02323-c626-454c-843b-44f7e0336325>  Ссылка на проект 6982-АР |
| Перечень работ | | Устройство легкой металлической и герметичной потолочной системы CLIP-IN «Фармаинжиниринг» цвет RAL9003 на скрытой подсистеме в кол-ве 485м2 состоящей из кассет 600\*600 мм с противомикробным покрытием в соответствии с проектом шифр 6982-АР.1 Чистые помещения; 6982-АР. |
| Обеспечение материалами | | Основные и вспомогательные материалы субподрядчика, строго в соответствии с проектом. |
| Учет материалов в актах выполненных работ | | Исполнитель работ отчитывается перед Генподрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Генподрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Замена материалов | | В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Заказчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление Генподрядчику. |
| Обеспечение механизмами | | Субподрядчик собственными средствами обеспечивает процесс выполнения работ строительными машинами и механизмами |
| Правила формирования договорной цены | | Представлять расчет начальной и договорной цены в формате расчета договорной цены или локального сметного расчета  (ресурсную ведомость). Прописывать, что входит в стоимость работ. |
| Примечание | | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |
| **6. Привлечение соисполнителей** | | |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. | | |
| **7. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам** | | |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативноправовыми актами. | |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие | |
|  | документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). | |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. | |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. | |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком. | |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. | |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ. | |
| **8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ** | | |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3.  Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs.  По запросу Генподрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Генподрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. | | |
| **9. Срок предоставления гарантии качества работ, услуг** | | |
| Гарантийный срок – 5 лет.  В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов.  В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. | | |

По техническим вопросам обращаться:

Наглева Людмила Сергеевна, ведущий инженер ПТО Тел.: 8(904)997-1218 Эл.почта: L.nagleva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

# Киреева Анастасия, Тел.: 8(923)500-53-32 эл. почта: a.kireeva@sds-stroy.ru

**СОГЛАСОВАНО:**

**Начальник производственно-технического отдела \_\_\_\_\_\_\_Мишура Д.Ю.\_**