Утверждено:

Директор

обособленного подразделения пгт. Шерегеш ООО "СДС-Строй"

(должность)

А.С. Симонов.________________

(подпись)

___. ____ . ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: на изготовление, поставку и монтаж светопрозрачных конструкций. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |
| Объект |  | Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ТК "Алтын - Шор", Апарт-Отель №1 |  |
| Адрес |  | Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш |  |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |
| Начало выполнения работ: 01.10.2026г. Окончание выполнения работ: 30.11.2026г. |  |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |  |
| Не установлена |  |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |
| Условия оплаты |  | Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3 |  |
| Размер аванса |  | Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). |  |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | - |  |
| Процент генерального подрядчика |  | - |  |
| Процент гарантийного удержания |  | 5% |  |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет. |  |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. |  |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |  |
| Ссылка на ПД |  | 6980-АР (лист 38) https://document-link.sarex.io/9f227471-9af2-46f3-b35e-01e19f70b8f5 |  |
| Перечень работ |  | Изготовление, поставку и монтаж светопрозрачных конструкций (приложение №1) |  |
| Обеспечение материалами |  | Основные и вспомогательные материалы – поставка субподрядчика |  |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Генподрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Генподрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |  |
| Замена материалов |  | В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Заказчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление Генподрядчику. |  |
| Обеспечение механизмами |  | Субподрядчик собственными средствами обеспечивает процесс выполнения работ строительными машинами и механизмами, оборудованиями. |  |
| Правила формирования договорной цены |  | К коммерческому предложению приложить полный расчет договорной цены или локального сметного расчета (с предоставлением ресурсной ведомости). Прописывать, что входит в стоимость работ. |  |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, устройство примыканий с установкой пароизоляционной ленты и установкой подоконной доски в т.ч., вспомогательные материалы, перемещение по строительной площадке основных и вспомогательных материалов, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР, исполнительных схем, услуги лаборатории; затраты на установку лесов и подмостей, услуги альпинистов, инженерное и геодезическое сопровождение работ; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |  |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие документы на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Генподрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Генподрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Генподрядчиком. |  |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Генподрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Генподрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs. По запросу Генподрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Генподрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |  |

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Лощанов Александр Васильевич

Телефон: +79235013937

E-mail: a.loschanov@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Киреева Анастасия Витальевна

Телефон: 8-923-500-53-32

E-mail: a.kireeva@sds-stroy.ru

Приложение №1

к техническому заданию

Ведомость объемов работ

на изготовление, поставку и монтаж светопрозрачных конструкций

на строительном объекте: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ТК "Алтын - Шор", Апарт-Отель №1

| № поз. | Обозначение | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК-1 | ГОСТ 23166-2024 | ОП ОСП 1120*1440 | шт | 26 | Цвет: - с внутренней стороны белые; - с наружной стороны кашированные (цвет будет указан после подписания договора и выполнения замеров) |
| ОК-2 | ГОСТ 23166-2024 | ОП ОСП 1760*1440 | шт | 28 |  |
| ОК-3 | ГОСТ 23166-2024 | ОП ОСП 860*1720 | шт | 12 |  |
| ОК-4 | ГОСТ 23166-2024 | ОП ОСП 855*1440 | шт | 1 |  |
| ОК-5 | ГОСТ 23166-2024 | ОП ОСП 2260*1720 | шт | 2 |  |
| ББ-1 | ГОСТ 23166-2024 | БП В1-Л-2265*1720 | шт | 373 |  |
| ББ-2 | ГОСТ 23166-2024 | БП В1-П-2265*1720 | шт | 450 |  |